График подготовки генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение,                                                         Приложение 2.

входящего в состав Ломоносовского муниципального района Ленинградской  области

по состоянию на 15 декабря 2011 г.

| № п/п | Наименование поселения, входящего в состав муниципального района | Этапы подготовки проекта генерального плана |
| --- | --- | --- |
|  |  | Принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения (запланированный срок принятия решения, реквизиты принятого решения, наименование органа, принявшего решение) | Заключение муниципального контракта (МК) на выполнение работ (запланированный срок заключения муниципального контракта, реквизиты заключенного контракта, разработчик проекта) | Завершение работ, передача материалов проектов на согласование, опубликование проекта (запланированный срок представления проекта на согласование, реквизиты заключений о согласовании или отказе в согласовании, информация об опубликовании проекта генерального плана) | Информация об утверждении генерального плана (запланированный срок утверждения, реквизиты решения об утверждении, наименование органа, утвердившего генеральный план) |
|  | муниципальное образование Горбунковское сельское поселение | Постановление Главы Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение от 22.09.2008 г. №95 | Муниципальный контракт № 04-09 от 13.07.2009 г.; дополнительное соглашение от 14.10.2010 г. Разработчик: общество с ограниченной ответственностью «Инжстройпроект». Проектировщик: общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева» | Представление проекта на согласование 28.09.2011 г. Ориентировочный срок опубликования проекта: апрель 2012 года.* | Не утвержден. Запланированный срок утверждения генерального плана: сентябрь 2012 года |

* Предусматривается работа согласительной комиссии в период с января 2012 года по март 2012 года.