МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 55

10 апреля 2017г.                                      	                                    	               д.Горбунки

Об утверждении «Дорожной карты»

по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов

в многоквартирных домах, расположенных

на территории МО Горбунковское сельское поселение

На основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и постановления Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2014 года № 588 «О признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Ленинградской области по вопросам упорядочения установки и эксплуатации приборов учёта потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа и оплаты потребителями услуг по их показаниям», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», местная администрация МО Горбунковское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Дорожную карту» по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Горбунковское сельское поселение, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение  по электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации

МО Горбунковское сельское поселение                                                                            Д.В.Фалалеев

Приложение

к Постановлению № 55

от 10.04.2017 г.

Дорожная карта

по реализации исполнения требований законодательства, об установке приборов учета используемых энергетических ресурсов в МКД Горбунковского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ресурсоснабжающей (РСО) совместно с управляющей компанией ООО «УК Наш Дом» и УК ООО «Уют-Сервис» произвести сверку МКД подлежащих оснащению ОДПУ. | 30.07.2017г. | РСО, ООО «УК Наш Дом», УК ООО «Уют-Сервис» |  |
| 2 | ООО «УК Наш Дом» и УК ООО «Уют-Сервис» представить в адрес РСО перечень МКД, в которых отсутствуют техническая возможность установки ОДПУ. (представить акты обследования). | 30.09.2017 г. | РСО, ООО «УК Наш Дом», УК ООО «Уют-Сервис» |  |
| 3 | РСО провести обследование на предмет согласования представленных актов технического обследования МКД, в которых отсутствует техническая возможность на установку ОДПУ. | 01.12.2017 г. | РСО |  |
| 4 | РСО (ООО «ИЭК», ПСК) провести информационную работу с населением о необходимости установки ОДПУ в соответствии с действующим законодательством (путем размещения информации на платежных квитанциях, информационных досках в МКД) | 01.02.2018 г. | РСО, ООО «УК Наш Дом», УК ООО «Уют-Сервис» |  |
| 5 | ООО «УК Наш Дом» и УК ООО «Уют-Сервис» согласовать с гарантирующим поставщиком электрической энергии и сетевой организацией перечень документов необходимых для установки ОДПУ (технические условия, проекты, включая стоимость работ по выдаче данных документов, при необходимости) | 01.04.2018 г. | ООО «УК Наш Дом», УК ООО «Уют-Сервис» |  |
| 6 | РСО предоставить в адрес ОМС, ООО «УК Наш Дом» и УК ООО «Уют-Сервис» коммерческое предложение по установке ОДПУ. | 01.06.2018 г. | РСО |  |
| 7 | ООО «УК Наш Дом» и УК ООО «Уют-Сервис» рассмотреть коммерческие предложения, определиться с подрядной организацией на установку ОДПУ в МКД. | 01.08.2018 г. | ООО «УК Наш Дом», УК ООО «Уют-Сервис» |  |
| 8 | ООО «УК Наш Дом» и УК ООО «Уют-Сервис» определиться с финансированием работ по установке ОДПУ (либо через ОСС помещенной отдельной строкой, либо из средств оплаты населением по жилищной услуге) | 01.10.2018 г. | ООО «УК Наш Дом», УК ООО «Уют-Сервис» |  |
| 9 | РСО (ООО «ИЭК», ПСК) направить в ООО «УК Наш Дом», УК ООО «Уют-Сервис» (если выбраны в качестве подрядной организации) проекты договоров по установке ОДПУ. | 01.12.2018 г. | РСО |  |
| 10 | ООО «УК Наш Дом», УК ООО «Уют-Сервис» заключить договора по установке ОДПУ | 01.02.2019 г. | ООО «УК Наш Дом», УК ООО «Уют-Сервис» |  |
| 11 | РСО предоставить график установки ОДПУ в отношении МКД требующих установке ООО «УК Наш Дом», УК ООО «Уют-Сервис». | 01.03.2019 г. | РСО |  |
| 12 | РСО осуществить мероприятия по принятию в эксплуатацию ОДПУ на коммерческий учет. | 01.05.2019 г. | РСО |  |