ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Горбунковское сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз  «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2018года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Организация детских игровых площадок в дер. Горбунки напротив многоквартирных домов 10, 16, 18, 25, 34 | Детское игровое оборудование | 9 | 1967125,28 | 1064000,00 | 471987,50 | 431137,78 | 1967125,28 | 1064000,00 | 471987,50 | 431137,78 | 1967125,28 | 1064000,00 | 471987,50 | 431137,78 | 1064000,00 |
|  | Качели (опора с подвесом) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Песочница | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скамейка | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Урна | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | х | 1967125,28 | 1064000,00 | 471987,50 | 431137,78 | 1967125,28 | 1064000,00 | 471987,50 | 431137,78 | 1967125,28 | 1064000,00 | 471987,50 | 431137,78 | 1064000,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И.о.главы администрации ________________ Д. В. Фалалеев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель финансового органа _____________ А. М. Акентьева |  |  |  |
| Исполнитель Д.В. Иванова 8-813-76-53-799 |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение» |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | II-III квартал 2018 г. | Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | На стадии подготовки |
| 2. | Выполнение работ по организации детских игровых площадок в дер. Горбунки напротив многоквартирных домов 10, 16, 18, 25, 34 | II-III квартал 2018 г. | Подрядная организация | Организация детских игровых площадок в дер. Горбунки напротив многоквартирных домов 10, 16, 18, 25, 34 |  |
| 5. | Приемка выполненных работ | III-IV квартал 2018 г. | Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение | Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение» |
| 1. | Приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2018 г. | Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение | Акт приемки выполненных работ |  |
| 2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение | Мониторинг освоения бюджетных средств | Подготовлен отчет на 01.10.2018г |
| 3. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |