Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский  муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «12» апреля 2013 г. | д. Горбунки | № 84 |
| --- | --- | --- |

«О проведении месячника по благоустройству территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение»

В целях обеспечения должного санитарного порядка, устранения несанкционированных свалок, выполнения неотложных работ  по благоустройству территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение, в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также для широкого привлечения населения к работам по благоустройству территории, в соответствии  с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»,  Местная администрация муниципальное образование Горбунковское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ

- В период с 15.04.2013 г. по 15.05.2013 г. включительно организовать и провести месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение (д. Велигонты,  д. Верхняя Колония, д. Горбунки, д. Новополье, д. Разбегаево, д. Райкузи, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы).

- Провести субботник 27 апреля текущего года, задачами которого будет являться:

- санитарная уборка территории, проездных и подъездных дорог;

- ремонт и обустройство детских и спортивных площадок;

- приведение в порядок мемориальных памятников, захоронений и гражданских кладбищ;

- обустройство и приведение в порядок контейнерных площадок;

- проведение санитарной очистки подвалов жилых домов, уборка подъездов;

- ликвидация несанкционированных свалок.

- Назначить ответственным за проведение месячника по благоустройству территории муниципального образование Горбунковское сельское поселение заместителя  главы администрации Муравика А.В.

- Утвердить план основных мероприятий по проведению месячника (Приложение № 1).

- Создать комиссию (штаб) по подготовке и проведению работ по благоустройству (Приложение № 2).

- Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, находящихся на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение, обеспечить участие своих сотрудников в месячнике по благоустройству на закрепленной территории, прилегающей к их зданиям и строениям  (Приложению № 3).

- Предложить владельцам домов частного жилого сектора провести уборку и благоустройство территории, прилегающей к их домам.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Разместить настоящее постановление на официальном сайте http://gorbunki-lmr.ru/ и на информационных стендах муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Местной администрации муниципальное образование Горбунковское сельское поселение |  | Т.И. Засухина |
| --- | --- | --- |

Приложение  № 1

к постановлению Местной администрации муниципального образования  Горбунковское сельское поселение

№ ______ от ____________ 2013 г.

ПЛАН

основных мероприятий по проведению месячника

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить план мероприятий по проведению месячника на территории МО. | 15.04.2013 | Антакова Е.Ф. |
| 2 | Разработать схемы территорий с закреплением их за предприятиями и учреждениями | 16.04.2013 | Михайлов А.В. – |
| 3 | Провести встречи с руководителями предприятий, старост деревень. Определить места временного складирования бытового мусора | 16-19 апреля | Муравик А.В. |
| 4 | Организовать работу по закреплению ответственных лиц за территориями и привлечению населения | 15-19 апреля | Муравик А.В. |
| 5 | Провести работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок | 15-19 апреля | Муравик А.В., старосты деревень |
| 6 | Обеспечить завоз песка и краски, по мере необходимости, для привидения в санитарное соответствие детских площадок | 15-19 апреля | Муравик А.В. |
| 7 | Приобрести краску для покраски люков, коммуникационных колодцев. Произвести покраску и текущий ремонт инженерных коммуникаций в надземном исполнении | 15-19 апреля | Зелянина С.В. |
| 8 | Произвести санитарную очистку подъездов и подвалов жилых домов | с 15 апреля по 15 мая | Лебедев А.В. |
| 9 | Произвести уборку прилегающей территории к жилым домам, проездов, обрезку кустарников, ремонт и покраску скамеек, бордюров. Обеспечить людей принимающих участие в работах по уборке и благоустройству необходимым инвентарем. | с 15 апреля по 15 мая | Лебедев А.В. |
| 10 | Организовать очистку кладбища, памятных знаков, памятников, мемориалов. | с 15 апреля по 15 мая | ООО «Исток» |
| 11 | Провести необходимые мероприятия по приведению в надлежащее состояние торговых объектов: ларьков, павильонов, витрин магазинов, обновлению вывесок. | 20 - 27 апреля | Предприниматели по списку закрепления территории |
| 12 | Привести в надлежащее санитарное состояние территорию, прилегающую к торговым объектам | 20 - 27 апреля | Предприниматели по списку закрепления территории |
| 13 | Организовать работу по уборке и благоустройству территории школы, с привлечением старшеклассников общеобразовательной школы | 20,27 апреля | Акатнова Т.А. |
| 14 | Организовать работу по уборке и благоустройству территории детских садов с прилегающей к ним территорией | 20,27 апреля | Леонтиева Е.В. Матвеева О.В |
| 15 | Привести в надлежащее санитарное состояние территории учреждений здравоохранения (поликлиника и ФАП в Разбегаево) и прилагающие к ним территории | 20,27 апреля | Штокер Ю.М. |
| 16 | Организовать уборку Парка «Беззаботное» | 20,27 апреля | Карагачев А.П. |
| 17 | Привести в порядок контейнерные площадки. Обеспечить вывоз мусора. | с 15 апреля по 15 мая | Андрейченко Н.А Лебедев А.В. |
| 18 | Организовать информационное сопровождение через средства массовой информации о ходе проведения месячника | с 15 апреля по 15 мая | Дубровская Т.В. |
| 19 | Подготовить культурно-массовые мероприятия на время проведения месячника | с 15 апреля по 15 мая | Брылева М.А. |
| 20 | Организовать сбор информации по благоустройству и санитарному состоянию и вести контроль за проведением месячника | с 15 апреля по 15 мая | Лабунец Т.С. Мушинская Л.И. |
| 21 | Конкурсной комиссии подвести итоги месячника по благоустройству и санитарному состоянию, и определить победителя по номинации: лучший подъезд, лучший двор, лучшая улица, лучшее торговое предприятие, лучшее предприятие | 20 мая 2013 года | Антакова Е.Ф. |

Приложение  №2

к постановлению Местной администрации муниципального образования  Горбунковское сельское поселение

№ ______ от ____________ 2013 г.

# СОСТАВ

комиссии  (штаба) по подготовке и проведению работ по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов  муниципального образования

Горбунковское сельское поселение

:

Председатель комиссии:

Муравика А.В. – Заместитель главы местной администрации МО Горбунковское сельское поселение

Заместитель председателя комиссии:

Антакова Е.Ф. – начальник отдела по благоустройству и землепользованию местной администрации МО Горбунковское сельское поселение

Члены комиссии: 
Лебедев А .В. – генеральный директор УК ООО «Беста-Сервис»;

Андрейченко Н.А. – генеральный директор ООО «БИАРИПУСК» (вывоз ТБО);

Зелянина С.В. - генеральный директор ООО «ЛР ТЭК»;

Акатнова Т.А. –директор Ломоносовской школы №3;

Карагачев А.П.- директор Центра культуры спорта и молодежной политике;

Леонтиева Е.В.  - заведующая детсадом  №2 д.Горбунки;

Матвеева О.В. - заведующая детсадом  « Радуга» д.Разбегаево;

Штокер Ю.М. – главный врач Заводской амбулатории;

Меликидзе Ш.В. – директор Дома культуры Горбунки;

Лутковский Ю.П. - генеральный директор ООО «Исток»

Рымарева С.В. – староста д.Велигонты:

Федорова И.В. – староста д.Средняя Колония, Старые Заводы;

Корольков А.Ф. – староста д.Верхняя Колония;

Пестерев Л.А. – староста д.Новополье

Приложение  № 3

к постановлению Местной администрации муниципального образования  Горбунковское сельское поселение

№ ______ от ____________ 2013 г.

| Наименование предприятия | Адрес (фактический) |
| --- | --- |
| ООО"Скиф" | д.Горбунки, Орлинская зона, |
|  | П/Ф Ломоносовская, зд.37 |
| ООО "Евровент +" | д. Горбунки, Орлинская зона, П/Ф Ломоносовская, здание убойного цеха |
| ООО НПП "Авивак" | д. Горбунки |
| ООО "Ломоносовский | д.Горбунки,д.2 |
| Общепит" |  |
| ООО "Гоа" | д. Разбегаево, здание торг. павильона, Лит.А |
| ООО "Палар" | д. Горбунки, Орлинская зона, П/Ф Ломоносовская, зд.33 |
| ООО "Завод строительных материалов" | д.Разбегаево, пром. зона |
|  | ГПЗ "Большевик" зд19-20 |
| ООО "Форт" | дер. Нижняя Колония, д. 51, |
|  | пом.11 |
| ООО "Хома" | д. Горбунки, промышл. зона, |
|  | П/Ф Ломоносовская, стр.1 |
| ООО "Теплострой СПБ | д. Разбегаево, промышл. зона зд.№7 Лит А |
| ООО " МУП РИЦ" Ломоносовского р-на" | д. Горбунки, д.2/1 |
| ООО "Троя"" Пятерочка" | д. Горбунки, д.3 |
| ЗАО "СУ №158" | д. Нижняя Колония, д. 51 |
| ООО "ЛЭК" | д.Горбунки, д.29 |
| ЗАО "Агроторг" | д. Горбунки, д.16 |
| ООО "Нева" | д. Горбунки, промышл. зона |
|  | П/ф Ломоносовская |
| ООО "Лилия" | д.Горбунки, д.2 |
| ООО "Базальт-строй" | д. Горбунки, промышл. зона, П/ф Ломоносовская |
| ООО "Кронвет" | д. Горбунки, Ломоносовская |
|  | зона, здание столярной |
| ООО "Арарат" | д. Разбегаево, |
|  | торговый центр |
| ООО "Торговый центр"Горбунки" | д. Горбунки, ТЦ Горбунки |
| ООО "Агроторг" | д. Горбунки, д 3, магазин |
|  | №331 "Пятерочка" |
| ООО "Жилищно-строительные | д. Горбунки, д.2/1. |
| технологии" |  |
| ООО "ЛР ТЭК" | д.Горбунки, д.2/1; д. Горбунки, д. 29 |
| ООО "Соцавто-С" | у д. Новополье, АЗС |
| ООО "Либер" | д. Разбегаево (у котельной) |
| ООО "ЕвроТранс" | д.Разбегаево, промзона |
| ООО "Транств" | д. Горбунки, ДК |
| ООО "Профдекор" | д. Разбегаево, промзона |
| ООО "Промзона "Разбегаево" | д. Разбегаево, д.18 лит. А |
| Петергофский филиал ОАО "Кондитерская фабрика им. Н.К.Крупской" | д. Разбегаево, промышленная зона «Разбегаево», квартал 3, Ропшинское шоссе, дом 9, строение №1. |
| ООО "Кисс" | д. Разбегаево |
| ООО "Соцавто-С" | д. Горбунки. |
| ООО Балтпромкомплектсервис | ЗАО «П/Ф Ломоносовская», квартал 1, |
| ООО "БиГ" | д. Разбегаево, промзона «Разбегаево», квартал 3, Ропшинское шоссе, дом 1, строение № 2. |
| ООО «Стройконструкция» | д. Разбегаево, промзона |
| ООО "Арт-сити" | д. Горбунки |
| ЗАО"Торговая база Стрельна" | д. Нижняя Колония, д.51 |
| ООО "Оазис | д. Разбегаево, здание инкубатора |
| ООО "Авангард МС" | д. Разбегаево, промзона участок №2 |
| ООО «Беркут». | д. Разбегаево, участок №2 |
| ОАО "Птицефабрика «Северная» | д. Горбунки |
| ООО «АГ Юнион» | д. Разбегаево, здание конторы |
| ЗАО «ЗЭСТ» | д. Разбегаево, участок №2 Здание репродуктора №1,2 |
| ЗАО «Росстар» | д. Разбегаево, Здание ветсанпропускника репродуктора Здание репродуктора №2 |
| ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ФЕНИКС ГРУПП» | д. Разбегаево, участок 2, 1 этаж. производственное здание (Лит. А) с пристройкой |
| ООО «Петропак» | д. Разбегаево |
| ООО «Петрокартон» | д. Разбегаево, участок №2 |
| Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | д. Горбунки, д. 29 |
| ИП Дмитриев В.Б. | д. Горбунки, д. 29, здание музыкальной школы |
| ООО «Беста-Сервис» | д. Горбунки, д. 29 |
| Заводская участковая больница МУЗ «Ломоносовская ЦРБ» | д. Горбунки. |
| МОУ Ломоносовская СОШ № 3 | д. Горбунки. |
| Центр культуры, спорта и молодежной политики | д. Горбунки. |
| МДОУ № 2 д. Горбунки | д. Горбунки. |
| МДОУ № 15 «Радуга» д. Разбегаево | д. Разбегаево. |
| Дом Культуры д. Горбунки | д. Горбунки. |
| Дом Культуры д. Разбегаево | д. Разбегаево |
| ИП Окорокова Ю.А. | д. Горбунки, здание музыкальной школы |
| ООО "ЛИН Фарм" | д. Горбунки, здание маг. «Пятерочка» |
| ИП Оганесян | д. Разбегаево |
| ИП Пак А.Л. | д. Горбунки, здание маг. «Пятерочка» |
| ИП Коноплев | д. Горбунки, здание маг. «Пятерочка» |
| ООО "Лилия" | д. Горбунки, д. 2 |
| ИП Каневец А.Н. | д. Горбунки, д. 2 |
| ИП Шурыгина Г.П. | д. Горбунки, д. 2 |
| Магазин "Великолукский мясокомбинат" | д. Горбунки, д. 2 |
| ИП Ахроров А. А. | д. Горбунки, д. 2 |
| Аптека "Невис" | д. Горбунки, здание музыкальной школы |
| ИП Шпакова Е.В. | д. Горбунки, д. 16/1 |
| ИП Севастьянов В.И. | д. Горбунки, д. 16/1 |
| ИП Шурыгина Г.П. | д. Горбунки, д. 16/1 |
| ИП Лавыгина | д. Горбунки, д. 16/1 |
| ИП Симачев В.Ю. | д. Горбунки, д. 16/1 |
| ИП Федорова И.В. | д. Горбунки, д. 16/1 |
| ИП Русецкий В.М. | д. Горбунки, д. 16/1 |
| ИП Русецкий В.М. | д. Горбунки, д. 16/2 |
| ИП Герасимов Ю.Н. | д. Горбунки, д. 16/2 |
| ИП Андреев М.А. | д. Горбунки, д. 16/2 |
| ЗАО "Дикси" | д. Горбунки, д. 16/2 |
| ИП Васильев М.А. | д. Горбунки, ТЦ «Горбунки» |
| ИП Сметанина Л.И. | д. Горбунки, ТЦ «Горбунки» |
| ИП Шаповалов В.Н. ООО «Норд» | д. Горбунки |
| ИП Сорокина О.В. | д. Горбунки, д. 16/1 |
| ИП Тропкина Т.Н. | д. Горбунки |
| Магазин «Ломоносовский цыпленок» | д. Горбунки, здание конторы П/Ф |
| ИП Мальцева Я.И. | д. Горбунки Д/К |
| ИП Рихтер И.В. | д. Горбунки, д. 14 |
| ИП Беляева Е.Н. | д. Горбунки, здание бани |
| ИП Арбузов Ю.Н. | д. Горбунки |
| ИП Власов Ю.А. | д. Горбунки |
| ИП Гарбузова Л.И. | д. Горбунки |
| ООО "Экспрес-пресса" | д. Горбунки |
| ООО "Троя-Трей" | д. Горбунки |
| ИП Балан О.Л. | д. Горбунки |
| ЗАО "Победа" | д. Горбунки |
| ГК «Спутник» | д. Горбунки |
| ГК «Маяк» | д. Разбегаево |
| ИП Кривоносик А.Г. | д. Горбунки |
| Автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» | д. Горбунки, д. 27 |
| ИП Максимова В.И. | д. Горбунки |