Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального образования Горбунковское сельское поселение

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | За январь – декабрь 2019 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое финансирование (тыс.рублей) | Фактическое финансирование (тыс.рублей) | Процент выполнения, % |
| 1 | 2 |  |  |  |
| Задача 1 Улучшение состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 12752,7 | 12654,8 | 99,2 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 689,7 | 689,7 | 100,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 12063,0 | 11965,1 | 99,2 |
| Мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Итого | 12752,7 | 12654,8 | 99,2 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 689,7 | 689,7 | 100,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 12063,0 | 11965,1 | 99,2 |
| Мероприятие 2. Оценка технического состояния дорог общего пользования местного значения | Итого |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение |  |  |  |
| Задача 2 Содержание в надлежащем состоянии дорожных знаков и искусственных неровностей | Итого | 3,6 | 3,6 | 100,0 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 3,6 | 3,6 | 100,0 |
| Мероприятие 1,2,3 Нанесение дорожной разметки. Установка и ремонт дорожных знаков. Ремонт искусственных дорожных неровностей. | Итого | 3,6 | 3,6 | 100,0 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 3,6 | 3,6 | 100,0 |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 12756,3 | 12658,4 | 99,2 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 689,7 | 689,7 | 100,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 12066,6 | 11968,7 | 99,2 |

Руководитель                                                                                                        подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального образования Горбунковское сельское поселение

(наименование муниципальной программы)

За 2019 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 г. | Достигнутое значение показателя за 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО Горбунковское сельское поселение | Другие источники | Бюджет МО Горбунковское сельское поселение | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Улучшение состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 12063,0 | 689,7 | 11965,1 | 689,7 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс.кв.м | 2,3 | 7 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Оценка технического состояния дорог общего пользования местного значения | Шт. |  | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2 Содержание в надлежащем состоянии дорожных знаков и искусственных неровностей | 3,6 | 0 | 3,9 | 0 | Нанесение дорожной разметки | п.м | 10 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Установка и ремонт дорожных знаков | шт. | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт искусственных дорожных неровностей | шт. | 0 | 0 | 0 |